组号： A2603

武汉大学计算机学院

软件工程

课程实验(设计)报告

软件计划任务书

项目名称：        归途——流浪动物救助领养管理系统

组 序 号：                  A2603

小组成员：  SE 41          蔡 以 威

SE 53          苗 雨 轩

SE 47          樊 臣 东

SE 59          李 思 翰

SE 57          张 贺 铭

SE 13          曾 柏 雄

任课教师：                 杜　卓　敏

２０２６　年  4  月  28  日

目录

一、引言	5

1.1 编写目的	5

1.2 项目背景	5

1.3 术语定义	6

1.4 参考资料	6

二、可行性研究的前提	7

2.1 要求	7

2.1.1 功能要求	7

2.1.2 性能要求	7

2.1.3 输入/输出要求	7

2.1.4 处理流程和数据流程	7

2.1.5 安全与保密要求	7

2.2 目标	7

2.3 条件、假定和限制	7

2.4 进行可行性研究的方法	7

2.5 评价尺度	7

三、现有系统/方案分析	7

3.1 处理流程和数据流程	7

3.1.1 商业/公益运营平台（以Petfinder、宠安家为代表）	8

3.1.2 武汉本地救助组织（以武小协为代表）	8

3.1.3 数字化保护平台（以“i武汉i江豚”为代表）	8

3.1.4 开源项目（以Smart-Community、StrayAnimals为代表）	8

3.2 工作负荷	8

3.2.1 商业/公益运营平台	8

3.2.2 武汉本地救助组织	8

3.2.3 数字化保护平台	8

3.2.4 开源项目	8

3.3 费用开支	8

3.3.1 商业/公益运营平台	8

3.3.2 本地救助组织	8

3.3.3 数字化保护平台	8

3.3.4 开源项目	8

3.4 人员	8

3.4.1 商业/公益运营平台	8

3.4.2 本地救助组织	8

3.4.3 数字化保护平台	8

3.4.4 开源项目	8

3.5 设备	8

3.5.1 商业/公益运营平台	8

3.5.2 本地救助组织	8

3.5.3 数字化保护平台	8

3.5.4 开源项目	8

3.6 局限性	9

3.6.1 商业平台	9

3.6.2 本地救助组织	9

3.6.3 本地数字化项目	9

3.6.4 开源项目	9

3.6.5 改进性维护失效总结	9

四、所建议的系统/网站	9

4.1 系统说明	9

4.2 处理流程和数据流程	9

4.2.1 总体处理流程	9

4.2.2 用户注册与登录流程	9

4.2.3 动物档案处理流程	9

4.2.4 救助信息处理流程	9

4.2.5 领养申请处理流程	9

4.2.6 管理员后台统一审核流程	9

4.3 改进之处	9

五、可行性分析	9

5.1 技术可行性	9

5.2 经济可行性	9

5.3 社会可行性	10

六、项目概述	10

6.1 工作内容	10

6.2 主要参与人员	10

6.3 交付产品	10

6.4 完成项目的最迟期限	10

七、项目实施计划	10

7.1 工作任务分解（WBS）	10

7.2 组织分解结构（OBS）	10

7.3 责任分配矩阵	10

7.4 进度计划	10

7.5 关键问题	10

7.5.1 技术难点	10

7.5.2 协作风险	10

7.5.3 进度风险	10

八、支持条件	10

8.1 计算机系统支持	10

8.2 小组协作支持	10

8.3 外部支持条件	10

九、验收标准	10

十、结论	11

一、引言

1.1 编写目的

本计划书根据软件工程课程设计要求编写，用于说明“归途——流浪动物救助领养管理系统”的开发目标、工作内容、成员分工、进度安排和验收依据。文档主要供任课教师检查项目计划，也供小组成员在后续需求分析、设计、编码、测试和答辩准备中统一任务边界与工作节奏。

本项目由 6 人小组完成，计划书内容以课程实践为主，不作为商业立项文件。文档中涉及的功能和进度安排，均以结课前能够完成并展示核心流程为基本原则。

1.2 项目背景

本项目名称暂定为“归途——流浪动物救助领养管理系统”。随着城市中流浪猫狗数量增加，相关救助和领养信息常分散在社交平台、聊天群或个人转发中，容易出现信息零散、状态更新不及时、审核流程不清晰等问题。救助者难以及时整理动物信息，领养者也不方便了解动物状态和申请进度。

围绕这一场景，本小组计划完成一个面向课程设计的 Web 系统，主要支持用户注册登录、动物档案登记、救助信息发布、领养申请处理、管理员审核、公告展示等功能。系统采用前后端分离思路，前端使用 Vue 3 与 Element Plus，后端使用 Spring Boot，数据库使用 MySQL 8.0。

本项目的任务提出者和开发者均为课程设计小组，成员包括蔡以威、曾柏雄、李思翰、樊臣东、苗雨轩、张贺铭。系统主要面向普通用户、救助信息发布者和管理员三类使用对象，开发和调试主要在小组成员个人电脑及课程允许的本地或免费部署环境中完成。

本项目的重点不在于实现大型商业平台，而是通过一个业务流程较完整、功能边界较清楚的选题，训练小组在需求分析、系统设计、数据库建模、编码实现、测试验收和文档编写等方面的综合能力。

1.3 术语定义

归途系统：指本项目拟开发的“归途——流浪动物救助领养管理系统”。

动物档案：用于记录流浪猫狗的类型、性别、状态、发现地区、照片及相关说明等信息。

救助信息：用户发布的与流浪动物发现、救助需求、处理状态有关的信息。

领养申请：用户针对可领养动物提交的申请记录，包括申请人信息、审核状态和处理结果等内容。

AI智能领养：在完成核心功能后拟加入的轻量化辅助功能，根据动物档案和用户偏好提供简单的领养匹配建议。

增量式开发：本项目采用的开发思路，即先完成注册登录、动物档案、救助和领养等核心功能，再根据时间补充搜索筛选、统计展示和 AI 辅助等功能。

1.4 参考资料

[1] GB/T 8567-1988《计算机软件产品开发文件编制指南》。

[2]《可行性研究报告（GB8567——88）》

[3]《项目开发计划（GB856T——88）》

[4]《归途——流浪动物救助领养管理系统》开题汇报稿

[5] 软件工程课堂资料

[6] Vue 3、Element Plus、Spring Boot、MySQL 8.0相关开发文档

二、可行性研究的前提

2.1 要求

本系统旨在构建一个高效、透明、人性化的线上平台，连接爱心人士、救助机构与待领养动物，实现流浪动物救助与领养的信息化管理。具体要求如下

2.1.1 功能要求

（1）用户注册、登录、个人信息管理

（2）流浪动物档案的增删改查及多维度筛选（种类、年龄、性别、状态等）

（3）救助信息的发布、管理及状态更新

（4）领养信息的发布、领养申请提交及进度查询

（5）管理员后台：用户管理、信息审核、公告发布、基础数据统计

（6）公共展示：首页最新动态、动物档案展示、公告展示、关键词搜索

2.1.2 性能要求

页面加载时间≤3秒，并发用户数支持50人左右，系统响应及时，无明显卡顿。

2.1.3 输入/输出要求

（1）输入：用户注册信息、登录凭证、动物档案数据、救助/领养信息、申请表单等；支持图片上传。

（2）输出：动物列表及详情、救助/领养信息列表、审核结果、统计图表、公告等。

2.1.4 处理流程和数据流程

用户通过前端页面提交注册/登录信息，系统校验后进入个人中心。发布动物档案或救助信息时，数据经前端校验后提交至后端，存入数据库；管理员在后台审核后，信息状态更新并展示在前端。领养申请流程为：用户提交申请→后端存储→管理员审核→反馈结果至用户。整体数据流以HTTP请求/响应形式在前端与后端之间传递，数据库作为持久层存储用户、动物、救助、领养等核心数据。

2.1.5 安全与保密要求

用户密码加密存储；区分普通用户与管理员权限，敏感操作需校验身份；防止SQL注入和XSS攻击。

2.2 目标

本系统的主要开发目标如下：

（1）实现流浪动物救助与领养全流程数字化管理，打破信息壁垒，提高匹配效率；

（2）简化救助信息发布与领养申请操作，降低公众参与门槛；

（3）提供管理员审核与数据统计功能，增强平台信息可信度与透明度；

（4）通过课程设计实践，锻炼小组成员需求分析、系统设计、前后端协作及项目管理能力；

（5）产出可演示、可运行的原型系统及完整项目文档，满足课程考核要求。

2.3 条件、假定和限制

（1）运行寿命：系统满足课程答辩展示即可，不作长期运维要求，预计运行周期约2个月。

（2）方案选择比较时间：第6-7周完成技术选型与可行性确认。

（3）经费限制：总预算为0元，所有开发、测试、部署均使用免费工具与本地环境。

（4）法律及政策限制：系统内容健康，不违反国家法律法规，不涉及商业运营。

（5）技术限制：必须采用课程允许的技术栈（如Vue 3、Spring Boot、MySQL等），不得使用超出小组能力的复杂框架。

（6）信息资源：小组成员个人电脑、互联网资料、课堂课件、开源社区文档。

（7）最晚上线时间：课程结束前1周（第15周末）完成系统整合与功能验收。

2.4 进行可行性研究的方法

本研究采用以下方法：

（1）文献与案例调研：查阅GitHub、Gitee上同类开源项目，分析其功能范围与技术实现。

（2）需求访谈（模拟）：以典型用户（救助者、领养人、管理员）视角梳理核心业务流程。

（3）技术预研：小组成员根据自身技术基础，评估Vue 3+Spring Boot+MySQL路线的学习成本与实现难度。

（4）会议讨论与加权评分：组织小组会议，从功能完整性、开发周期、技术风险三个维度对方案进行评价。

（5）原型辅助确认：绘制简单页面原型，辅助验证需求理解和功能边界。

2.5 评价尺度

对建议系统的可行性评价使用以下主要尺度：

（1）技术可行性：现有技术栈是否能支撑全部核心功能；小组开发能力是否匹配；时间是否充裕。

（2）经济可行性：开发及运行成本是否为零或极低；是否存在不可预期的经费需求。

（3）操作可行性：用户是否容易上手；管理员维护是否简便；是否符合实际救助场景。

（4）进度可控性：能否在 12 周内按增量模型完成核心模块及增强功能。

（5）社会价值：系统是否具备积极的公益意义，是否能够真实模拟救助领养场景，是否具有正向的社会意义及展示效果。

三、现有系统/方案分析

为明确流浪猫狗救助领养管理系统的开发目标与定位，我们对国内外现有相关系统进行了广泛调研，范围覆盖商业运营平台、本地化救助组织、数字化保护项目和开源技术方案。本章将按照处理流程、工作负荷、费用开支、人员、设备、局限性六个维度，对现有系统进行综合分析，以阐明自主开发本系统的必要性。

3.1 处理流程和数据流程

现有相关系统按类型可分为四类，其处理流程与数据流程各有特点。

3.1.1 商业/公益运营平台（以Petfinder、宠安家为代表）

处理流程：采用“信息发布→申请提交→背景审核→领养确认→回访跟踪”的标准化全链路闭环。以宠安家为例，送养人发布动物信息后，平台进行初步审核，领养人提交申请并接受背景调查，领养成功后需定期打卡回访。

数据流程：用户提交表单数据触发后台审核工作流，动物档案状态随审核节点推进动态变更（如“待领养→审核中→已领养”），形成从信息发布到结果反馈的数据闭环。数据在用户端、管理端之间通过HTTP请求/响应传递，后端数据库作为持久层存储全量数据。

3.1.2 武汉本地救助组织（以武小协为代表）

处理流程：采用“救助→治疗→调养→领养→安置”的线下标准化流程。救助环节依赖电话、微信接收求助信息；领养环节通过每月“武汉领养日”线下活动进行面对面匹配；审核环节依靠人工面谈和家访。

数据流程：以人工流转为主，动物档案多记录在纸质表格或个人微信聊天记录中，状态更新依赖口头通知或Excel表格维护，无系统化的数据流转机制。

3.1.3 数字化保护平台（以“i武汉i江豚”为代表）

处理流程：采用“AI监测→数据采集→信息发布→线上认养→公众互动”的模式。前端通过小程序向公众展示江豚实时直播和数字认养服务，后端通过云服务和AI模型进行数据分析。

数据流程：数据从前端传感器和用户交互采集，经云端处理后反馈至小程序前端，形成物联网数据采集与用户互动的双线数据流。

3.1.4 开源项目（以Smart-Community、StrayAnimals为代表）

处理流程：通常为“信息发布→用户浏览→简单审核”的扁平化模式。前台展示动物档案和求助信息，后台提供基础增删改查和用户管理，部分项目集成协同过滤推荐算法。

数据流程：多为直接的CRUD操作，前端通过Axios调用后端RESTful API，后端通过MyBatis操作MySQL数据库，数据流相对简单，审核与状态联动机制普遍薄弱。

3.2 工作负荷

3.2.1 商业/公益运营平台

（1）宠安家：截至2024年，累计发布超十万只动物领养信息，累计用户超155万人，月均成功领养约1200例，承载超900家救助站入驻管理。

（2）Petfinder：覆盖北美超11,000家动物收容所，管理海量实时宠物档案，日均API调用量庞大。

3.2.2 武汉本地救助组织

（1）武小协（武汉市小动物保护协会）：累计救助流浪动物超7000只，基地现存300余只，累计吸引6万余名志愿者参与。工作人员需同时处理救助电话、动物照料、领养审核、活动组织等多线任务，工作负荷极大。

（2）“喵星驿站”：目前由数名固定志愿者打理，累计救助70余只流浪猫，管理依赖个人微信和线下沟通。

3.2.3 数字化保护平台

“i武汉i江豚”：承载长江江豚保护的公众教育功能，需保障小程序端的直播流稳定和用户互动体验，主要负荷来自媒体流分发和用户并发访问。

3.2.4 开源项目

Smart-Community（GitHub Star数42+）、StrayAnimals（Star数345+）：工作负荷主要体现为单体架构下的业务功能验证，不具备承载真实高并发的能力，属于一次性开发成果，后期基本无维护压力。

3.3 费用开支

3.3.1 商业/公益运营平台

运行此类平台涉及显著运营成本：

（1）人力成本：产品经理、前后端开发工程师、测试人员、运营专员、客服团队。

（2）设备与资源成本：云服务器租用（通常需负载均衡和多节点部署）、CDN加速、对象存储（大量动物图片）、域名与HTTPS证书。

（3）支持性服务：短信验证码服务、第三方支付通道手续费、地图API调用费。

（4）运营推广：线下活动组织（如领养日）、宣传物料制作、合作机构对接。

3.3.2 本地救助组织

（1）武小协（武汉市小动物保护协会）：主要开支为基地租金、动物医疗费用、饲料采购、工作人员基本薪酬，依靠社会捐赠维持，经费常年紧张。

（2）“喵星驿站”：开支包括猫粮采购、场地改造（如空调安装）、医疗费用，资金来源为社区拨款和居民自发捐助。

3.3.3 数字化保护平台

“i武汉i江豚”：由政府策划推动，费用涉及AI模型研发、云服务部署、运维团队薪酬、内容运营等，属于政府专项资金支持项目。

3.3.4 开源项目

课程设计/毕设类项目费用极低，主要为零成本的本地开发环境和免费开源软件。但将其直接“复用”面临学术诚信风险。

3.4 人员

3.4.1 商业/公益运营平台

需要完整且分工明确的技术与运营团队，通常包括：

- 后端开发工程师（2-3人）

- 前端/移动端开发工程师（2-3人）

- UI/UX设计师（1人）

- 数据库管理员/DBA（1人）

- 测试工程师（1-2人）

- 产品运营与客服人员（3-5人）

- 动物行为顾问或兽医顾问（兼职）

3.4.2 本地救助组织

（1）武小协（武汉市小动物保护协会）：由少量全职工作人员加上大量志愿者构成。核心成员需兼顾救助、照料、审核、外联、活动组织等多重角色。

（2）“喵星驿站”：由1名发起人和数名社区志愿者组成，无专职技术或管理人员。

3.4.3 数字化保护平台

“i武汉i江豚”：由政府主管部门牵头，委托技术公司开发，配置有项目经理、前后端开发、AI算法工程师、运维人员和内容编辑等。

3.4.4 开源项目

通常由1-3名学生或独立开发者完成，人员身兼多职（如全栈开发），无法满足精细化的分工要求。

3.5 设备

3.5.1 商业/公益运营平台

高度依赖云端基础设施：

- 服务器集群：负载均衡服务器、应用服务器、数据库服务器

- 存储设备：高可用云数据库（MySQL/PostgreSQL集群）、分布式文件存储系统（如图片CDN）

- 网络设备：高带宽互联网接入、Web应用防火墙（WAF）

- 客户端：支持主流浏览器，多数平台还配备独立的iOS/Android移动客户端

3.5.2 本地救助组织

- 武小协（武汉市小动物保护协会）：主要设备为办公电脑、个人手机，以及线下救助基地的笼舍、医疗设备等实体设施，几乎无专用的信息化设备。

- “喵星驿站”：设备为场地空调、猫笼等基础硬件，管理工具为个人手机和微信。

3.5.3 数字化保护平台

- “i武汉i江豚”：依赖云服务器、AI推理算力资源、前端监测摄像头、视频直播推流设备等。

3.5.4 开源项目

基于单机开发与测试环境，设备要求低，仅需个人电脑和本地安装的MySQL、Redis等服务。

3.6 局限性

综合分析，现有各类系统均不能很好地满足本次课程设计的需要，主要局限性体现在以下五个方面：

3.6.1 商业平台

规模过大，闭源不可复用。以Petfinder、宠安家为代表的商业/公益运营平台功能过于庞大，包含了支付、即时通讯、智能推荐、回访打卡等超出课程设计范围的功能模块。若强行模拟，将导致开发周期不可控，无法在学期内按时交付。同时，这些平台均为闭源商业系统，无法通过常规软件工程手段获取源码进行“二次开发”或“简化维护”，不具备作为课程设计起点的可行性。

3.6.2 本地救助组织

信息化缺失，无法作为系统参考 以武小协为代表的本土成熟救助组织，虽积累了标准化的线下救助流程，但其信息管理仍高度依赖人工操作，缺乏可运行的信息化系统。其工作方式属于“人工系统”范畴，无法作为“计算机系统”方案进行直接复用或技术对标。

3.6.3 本地数字化项目

场景差异，功能不匹配 “i武汉i江豚”平台展现了技术赋能公益保护的潜力，但其保护对象为长江江豚，核心功能（AI监测、实时直播）与流浪猫狗救助领养的业务场景存在本质差异，无法直接迁移或适配。

3.6.4 开源项目

业务闭环缺失，文档不完善 现有开源项目（如Smart-Community、StrayAnimals等）在技术栈上与本项目高度吻合，但在功能层面普遍存在关键缺陷：管理员审核机制和状态流转闭环薄弱。多数项目仅实现了信息发布与展示，未能贯穿“发布—审核—领养—反馈”的完整业务闭环。此外，大部分课程设计类项目Star数低、无完整文档、代码质量参差不齐，作为二次开发的基础风险较大。表3-1给出了代表性开源项目的具体信息与局限性评估。

表3-1 代表性开源项目信息与局限性评估

| 项目名称 | 仓库地址 | 技术栈 | 与本项目匹配度 | 主要局限性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smart-Community | github.com/666bears/Smart-Community | Vue + SpringBoot + MySQL | 高 | 审核与状态流转机制仍较简单，部分增强功能（如AI助手）超出项目范围 |
| StrayAnimals | github.com/JihuTuo/StrayAnimals | Vue + Element UI + SpringBoot + MyBatis + Redis | 高 | 侧重救助帖发布与社区互动，领养申请流程和审核闭环较薄弱 |
| petAdopt2Public | github.com/giteecode/petAdopt2Public | SSM + Vue + ElementUI | 中 | 后端为SSM框架，与Spring Boot方案有差异 |
| SAMS | github.com/dmu-wxy/SAMS | Vue + SpringBoot + MySQL | 高 | Star数较低（11+），项目较新，功能和稳定性有待验证 |
| PetMe | github.com/akshitagupta15june/PetMe | HTML5+CSS3+JAVASCRIPT+POSTMAN | 中 | 包含紧急医疗救助等超出课程范围的功能模块，需按需裁剪 |
| Pet-Adoption-Platform | github.com/Rahidapriya/Pet-Adoption-Platform | React+Vite | 低 | 技术栈与Spring Boot + Vue方案不同，仅用于功能对比 |
| 流浪猫狗领养救助平台管理系统 | gitee.com/sdtalt/Software-Engineering-course | vue+django | 中 | 同为课程设计项目，技术细节和源码结构信息较少 |

3.6.5 改进性维护失效总结

综合以上分析，当前存在的现有系统均无法通过“改进性维护”来满足本项目目标。商业系统因规模过大且闭源，改进性维护在技术上不可行；本地救助组织缺乏可运行的信息化系统，不存在可维护的软件基础；数字化保护项目因场景差异无法适配；开源项目虽有技术栈吻合者，但在业务闭环、审核机制、文档完善度等方面存在根本性缺失，简单的补丁式修改无法解决其架构层面的不足。

因此，为在规定时间内完成一个功能边界清晰、业务流程闭环完整、技术栈现代、文档规范的中等规模软件工程项目，并借此锻炼团队在需求分析、系统设计、前后端协作及项目管理方面的综合能力，自主设计与开发流浪猫狗救助领养管理系统是必要的。

四、所建议的系统/网站

4.1 系统说明

本项目所建议的系统为归途——流浪动物救助领养管理系统，是一款面向校园课程设计、面向公益场景的 Web 管理信息系统。系统采用前后端分离架构，整体分为前端展示层、后端业务逻辑层和数据持久层三部分。

1.前端技术：Vue 3 + Element Plus + Axios

2.后端技术：Spring Boot + Spring MVC + Spring Data JPA（或 MyBatis）

3.数据库：MySQL 8.0

4.运行环境：主流浏览器、本地服务器或免费云平台

系统主要面向三类用户：

1.普通用户：注册登录、浏览动物信息、发布救助信息、提交领养申请、查看进度、修改个人信息。

2.救助人员 / 发布者：登记流浪动物档案、维护救助记录、跟踪领养状态。

3.管理员：用户管理、动物信息审核、救助信息审核、领养申请审核、公告发布、数据统计。

系统以标准化流程、透明化状态、简易化操作为设计目标，完成从 “救助—登记—审核—领养—归档”的完整业务闭环。

4.2 处理流程和数据流程

4.2.1 总体处理流程

系统整体遵循 “用户操作 → 数据提交 → 后台校验 → 数据库存储 → 管理员审核 → 前台展示” 的标准流程。所有涉及发布、申请、修改的操作都必须经过审核，保证信息真实有效。

4.2.2 用户注册与登录流程

- 用户进入系统首页，选择注册或登录。

- 注册时填写账号、密码、手机号、昵称等信息，前端完成格式校验。

- 信息提交后端，校验账号是否重复，密码加密后存入数据库。

- 登录时验证账号密码，验证通过生成 Token，进入系统主页。

- 未登录用户仅可浏览公开信息，无法发布与申请。

4.2.3 动物档案处理流程

- 用户登录后进入 “动物档案发布” 页面。

- 填写动物类型、性别、年龄、发现地点、健康状况、图片等信息。

- 前端校验必填项，提交到后端。

- 数据存入 animal 表，状态默认为 “待审核”。

- 管理员在后台查看待审核档案，决定通过或驳回。

- 审核通过后，状态更新为 “待领养 / 可展示”，在前台列表显示。

4.2.4 救助信息处理流程

- 用户填写救助地点、动物情况、联系方式、求助说明。

- 提交后进入待审核状态。

- 管理员审核通过后，救助信息公开显示。

- 用户可在个人中心查看、编辑、删除自己发布的救助信息。

- 救助完成后可手动更新状态为 “已完成”。

4.2.5 领养申请处理流程

- 用户浏览动物列表，选择动物提交领养申请。

- 填写申请人信息、领养理由、居住条件、饲养经验等。

- 申请数据存入 adopt_apply 表，状态为 “待审核”。

- 管理员查看申请，进行审核（通过 / 驳回）。

- 审核结果同步给用户，用户可在个人中心查看进度。

- 领养成功后，动物状态更新为 “已领养”。

4.2.6 管理员后台统一审核流程

- 管理员登录后台。

- 查看待审核列表：动物档案、救助信息、领养申请。

- 逐条查看内容合法性、真实性。

- 执行通过 / 驳回操作。

- 系统自动更新数据状态，并记录操作日志。

4.3 改进之处

本系统相比现有传统方式与各类零散平台，具有以下明显改进：

1.信息统一管理，告别分散混乱。所有动物档案、救助记录、领养申请、公告通知集中在一个系统内，不再依赖微信、Excel、口头通知，便于查询、统计与追溯。

2.流程标准化，减少人工失误。从发布、提交、审核到展示，全部线上固定流程，避免漏登记、漏通知、信息不对称、审核不规范等问题。

3.状态实时可见，透明度大幅提升。用户可随时查看自己发布的信息是否通过、领养申请处于什么阶段，不用反复询问管理员。

4.权限分离，系统更安全。区分普通用户、管理员权限，普通用户不能越权操作，管理员负责审核与管理，提高数据安全性。

5.查询与筛选更高效。支持按动物类型、性别、状态、地区等多条件筛选，支持关键词搜索，大幅提升信息获取效率。

6.便于统计与展示。系统可自动统计动物数量、救助数量、领养成功率等数据，为后续分析与展示提供支持，这是传统人工方式无法做到的。

7.易于推广与使用。用户只需浏览器即可使用，无需安装软件，操作简单清晰，适合学生、救助者、普通爱心人士快速上手。

五、可行性分析

5.1 技术可行性

“归途”流浪动物救助领养管理系统定位为课程设计性质的公益领养平台，我们小组的核心目标是完成用户端与管理端的基础闭环：普通用户能够注册登录、浏览动物档案、发布救助或领养相关信息、提交领养申请并查看进度；管理员能够进行用户管理、动物档案审核、救助信息审核、领养申请审核、公告管理及基础数据统计。该范围与现有课程时间、团队规模和技术储备相匹配，功能目标可以达到。

从技术实现角度看，本系统采用前后端分离架构。前端使用 Vue 3 与 Element Plus 实现页面展示、表单录入、列表检索、状态展示和后台管理界面；后端使用 Spring Boot 提供 RESTful API，负责业务逻辑、权限校验、数据校验和状态流转；数据库使用 MySQL 8.0 存储用户、动物档案、救助信息、领养申请、公告等核心数据。上述技术均为成熟、稳定、资料丰富的主流技术栈，能够满足本项目对开发效率、可维护性和课程演示稳定性的要求。

在数据与功能方面，系统主要涉及 User 用户表、Animal 动物表、Rescue 救助表、Adopt 领养表、Notice 公告表等核心实体，表之间关系清晰，能够支撑用户注册登录、动物档案管理、救助流程记录、领养申请处理和公告展示。图片上传、关键词检索、多条件筛选、状态更新、管理员审核等功能可通过常规 Web 开发方案实现，不依赖高风险或难以掌控的新技术。

在安全与权限方面，本系统设置普通用户与管理员两类角色。普通用户只能维护自己的个人信息、发布内容和申请记录；管理员负责后台审核、公告维护、违规信息处理和统计查看。登录状态采用会话或 Token 机制维护，密码采用加密存储，关键表单进行前后端双重校验，必要字段设置非空约束，从而降低越权访问、无效数据和误操作风险。

从人员条件看，我们小组共有6名成员，覆盖前端、后端、功能增强、文档与测试等工作。前端成员能够承担页面开发和交互实现；后端成员能够承担接口、业务逻辑和数据库操作；功能增强成员负责搜索、图片上传、统计等扩展功能；文档测试成员负责计划书、测试用例、验收材料和过程记录。团队规模虽小，但任务边界明确，便于沟通与快速迭代。

从期限角度看，项目计划按课程周次推进，分为立项与计划、需求分析、系统设计、编码实现、系统测试、验收总结等阶段。考虑到本项目属于中等规模课程项目，功能目标以可运行、可演示、可验收为主，只要严格控制范围、优先完成核心业务闭环，并在开发过程中动态调整计划，本系统可在规定期限内完成。因此，本项目在技术条件方面可行。

5.2 经济可行性

本项目为我们软件工程课程实训项目，不以商业营利为直接目标，开发经费预算为0元。项目开发主要依托小组成员自有电脑、学校网络环境、免费开发工具和开源框架完成，不需要采购专用服务器、商业数据库或付费软件授权。

| 费用类别 | 具体内容 | 预算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件费用 | 成员自有笔记本电脑、校园网络 | 0元 | 使用已有设备，不新增采购 |
| 软件工具费用 | VS Code / IntelliJ IDEA Community、Git、浏览器、Postman等 | 0元 | 采用免费或教育可用工具 |
| 框架与依赖费用 | Vue 3、Element Plus、Spring Boot、MySQL等 | 0元 | 均可免费使用 |
| 部署费用 | 本地演示环境或免费云平台试部署 | 0元 | 以课程演示为主要场景，可本地运行 |
| 人力费用 | 小组成员课程实践投入 | 0元 | 无实际工资支出 |
| 资料与沟通费用 | 在线文档、课堂资料、即时通讯沟通 | 0元 | 不产生额外支出 |

项目收益主要体现为不可直接用货币衡量的综合收益：一是通过平台化方式集中展示救助与领养信息，提高信息流转效率；二是通过状态管理和审核机制减少信息失真、重复沟通和无效奔波；三是通过团队协作完成从计划、需求、设计、编码、测试到验收的完整软件工程实践，提升成员工程化开发能力。综合来看，本项目投入成本低、学习收益高、社会价值明确，经济上可行。

5.3 社会可行性

从法律和合规角度看，本系统以流浪动物救助、领养信息发布与公益信息管理为主要内容，不涉及违法交易、危险内容或不健康信息传播。系统将通过用户协议提示、内容审核、敏感词过滤、管理员下架违规信息等方式，尽量避免虚假信息、诈骗广告、虐待动物、有偿买卖等不良内容出现。

从使用角度看，目标用户只需具备基本浏览器或移动端网页使用能力，即可完成注册登录、浏览信息、提交表单、查看申请结果等操作。系统页面以表单、列表、详情页和后台管理页为主，交互方式直观，学习成本较低，适合普通领养用户、个人救助者、小型救助组织及管理员使用。

从社会价值角度看，“归途”关注城市流浪动物救助与领养过程中的信息分散、状态更新滞后、流程不规范和档案难管理等问题。系统通过集中化信息发布、标准化档案记录、领养申请管理和管理员审核机制，能够促进救助信息透明化、领养流程规范化和公益参与便利化，具有积极的社会意义。因此，本项目社会可行。

六、项目概述

6.1 工作内容

本项目的主要工作围绕“归途”流浪动物救助领养管理系统的计划、分析、设计、实现、测试、部署和文档整理展开。项目采用增量式开发思路，先完成用户、动物档案、救助信息、领养信息、管理员后台和公共展示等核心模块，再根据时间情况补充搜索筛选、图片上传、统计展示和公告管理等增强功能。

1. 项目计划与可行性分析：明确项目背景、目标、范围、技术路线、人员分工、进度安排、预算、关键问题和验收标准，形成软件任务计划书。

2. 需求分析：梳理普通用户、信息发布者和管理员三类角色的业务需求，明确用户注册登录、动物档案管理、救助信息发布、领养申请、后台审核、公告展示、数据统计等功能。

3. 概要设计与详细设计：确定前后端分离架构、模块划分、数据库表结构、接口设计、页面流程和权限控制方案。

4. 前端开发：完成首页、登录注册、个人中心、动物档案列表与详情、救助信息页、领养申请页、公告展示页以及管理员后台页面。

5. 后端开发：完成用户认证、权限控制、动物档案、救助信息、领养申请、公告、统计等接口和业务逻辑。

6. 数据库建设：设计并实现 User、Animal、Rescue、Adopt、Notice 等核心表，配置主键、外键、状态字段和必要索引。

7. 功能增强：实现图片上传、多条件筛选、关键词搜索、基础数据统计、状态分布展示等增强功能。

8. 测试与缺陷修复：编写测试用例，执行注册登录、信息发布、审核、申请、检索、统计、权限等功能测试，并记录缺陷修复情况。

9. 部署与演示准备：完成本地或免费云环境部署，准备演示数据、演示流程、用户说明和验收材料。

10. 项目文档整理：形成需求分析说明、设计说明、测试报告、用户使用说明、项目总结等课程要求材料。

6.2 主要参与人员

本项目由我们A2603小组6名成员共同完成。结合当前分工，成员角色与职责安排如下所示。每项任务设置明确负责人，避免多人共同负责导致责任不清，同时在开发过程中根据实际进度进行互相协助。此表为我们的初步规划，后续会根据实际情况动态调整，我们会保证充分交流，灵活应对各种软件工程开发中遇到的突发事件，做好人员协调与分工工作，确保项目准时完成、交付，锻炼我们开发软件的能力。

编码工作的分工如下：

| 成员 | 角色/方向 | 主要职责 | 技术或能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 樊臣东 | 前端开发 | 负责用户前端页面、公共展示页面、部分后台页面的布局与交互实现 | Vue 3、Element Plus、HTML/CSS/JavaScript、接口联调 |
| 曾柏雄 | 后端开发 | 负责用户模块、登录鉴权、权限控制及相关接口开发 | Java、Spring Boot、RESTful API、MySQL |
| 蔡以威 | 后端开发 | 负责动物档案、救助信息、领养信息等核心业务接口与数据库操作 | Java、Spring Boot、MySQL、业务建模 |
| 李思翰 | 后端开发/联调支持 | 负责后台管理、公告管理、审核流程、统计接口及前后端联调支持 | Spring Boot、MySQL、接口测试、问题定位 |
| 张贺铭 | 功能增强 | 负责图片上传、搜索筛选、基础数据统计、状态分布展示等增强功能 | 文件上传、查询优化、数据统计、前后端协同 |
| 苗雨轩 | 文档与测试（主要）/前端开发（辅助） | 协助负责前端页面编写工作，编写测试用例、验收材料和项目文档整理 | Vue 3、Element Plus、Html/CSS/JavaScript，文档规范、测试设计、验收标准编写、过程记录 |

不同阶段负责人分工如下：

蔡以威 —— 项目组长

曾柏雄 —— 需求分析负责人

李思翰 —— 设计负责人

樊臣东 —— 编码负责人

苗雨轩 —— 测试负责人

张贺铭 —— 用户代表

项目组长：负责整体进度把控、任务分配、代码整合与答辩统筹。

需求分析负责人：负责需求整理、用例分析、功能结构设计与部分文档撰写。

设计负责人：负责系统架构设计、数据库设计、页面原型与接口规范整理。

编码负责人：负责核心业务模块开发、接口实现以及联调支持。

测试负责人：负责测试用例设计、系统测试、缺陷跟踪与验收整理。

用户代表：负责从使用者角度参与需求确认、页面交互反馈和验收体验。

6.3 交付产品

项目完成后拟交付的产品包括可运行的软件系统、源代码、数据库脚本、项目文档和演示材料。交付内容如下。

| 交付类别 | 交付物名称 | 内容说明 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序 | “归途”流浪动物救助领养管理系统前端程序 | 包含用户端页面、公共展示页面和管理员后台页面 | 源代码压缩包/Git仓库 |
| 程序 | 后端服务程序 | 包含用户认证、动物档案、救助信息、领养申请、公告、统计等接口服务 | 源代码压缩包/Git仓库 |
| 数据 | 数据库脚本与示例数据 | 包含建表SQL、基础数据、测试账号和演示数据 | SQL文件/说明文件 |
| 文档 | 软件任务计划书 | 包含可行性分析、项目概述、实施计划、支持条件、验收标准等内容 | Word文档/PDF/Markdown |
| 文档 | 需求分析说明书 | 说明系统角色、功能需求、非功能需求和业务流程 | Word文档/PDF/Markdown |
| 文档 | 软件设计说明书 | 说明系统架构、模块设计、数据库设计、接口设计和页面流程 | Word文档/PDF/Markdown |
| 文档 | 测试报告 | 包含测试用例、测试结果、缺陷记录和修复情况 | Word文档/PDF/Markdown |
| 文档 | 用户使用说明 | 说明普通用户和管理员的基本操作流程 | Word文档/PDF/Markdown |
| 演示 | 项目汇报PPT与演示视频/截图 | 用于课堂汇报、验收展示和项目总结 | PPT/图片/视频 |

除对外提交的课程成果外，小组内部还应保留接口调试记录、会议记录、任务分配记录、缺陷跟踪表等非移交产品，用于项目复盘和个人总结。

6.4 完成项目的最迟期限

根据课程项目进度安排，本项目以12周左右为完整实施周期，计划从第6周开始进行立项、分工和可行性分析，第8—9周完成需求分析，第10—11周完成系统设计，第12—13周完成编码实现和基础联调，第14—15周完成系统测试与缺陷修复，第16周完成代码整合、功能验收、文档收尾和课堂演示准备，第16—17周完成个人总结和项目经验反思。

本项目最迟应在课程验收前完成系统可运行版本、核心功能演示、主要文档和测试材料。若后续出现时间不足，应优先保证用户注册登录、动物档案、救助信息、领养申请、管理员审核和公共展示等核心闭环功能完成，功能增强项可根据实际进度适当裁剪。

七、项目实施计划

7.1 工作任务分解（WBS）

7.2 组织分解结构（OBS）

7.3 责任分配矩阵

说明：√代表主要负责人，○代表参与/协作人

| 任务模块 | 樊臣东 | 苗雨轩 | 曾柏雄 | 蔡以威 | 李思瀚 | 张贺铭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户需求调研梳理 | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
| 核心业务流程分析 | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
| 角色与功能需求定义 | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
| 系统总体架构设计 | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ |
| 模块划分与接口约定 |  |  | √ | ○ | √ | ○ |
| 数据库表结构设计 |  |  | ○ | √ | ○ | ○ |
| 页面原型与交互设计 | √ | √ |  |  |  |  |
| 前端公共页面开发 | √ | ○ |  |  |  | √ |
| 前端业务页面开发 | ○ | √ |  |  |  | ○ |
| 前端交互与样式优化 | ○ | ○ |  |  |  | √ |
| 后端核心业务接口开发 |  |  | √ | √ | ○ | ○ |
| 后端数据库操作与数据处理 |  |  | ○ | √ | ○ |  |
| 后端权限控制与安全校验 |  |  | √ | ○ | √ |  |
| 前后端联调与基础自测 |  |  |  |  | √ | ○ |
| 测试用例设计 |  | √ |  |  |  | ○ |
| 功能 / 性能测试执行 |  | √ | ○ | ○ |  | ○ |
| 缺陷修复与回归测试 |  | √ |  | ○ | ○ | ○ |
| 代码整合与部署上线 | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ |
| 整体功能验收与联调 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

7.4 进度计划

7.5 关键问题

7.5.1 技术难点

- 前后端联调复杂

系统涉及用户权限、状态流转、审核机制、多表关联查询等逻辑，接口字段、参数格式、数据返回规则需要严格统一，容易出现对接不一致、数据异常等问题。

- 数据库设计与关联复杂

用户、动物档案、救助信息、领养申请、公告等多张数据表存在关联关系，需保证结构合理、查询高效，避免出现冗余、逻辑错误或性能问题。

- 状态流转与审核逻辑

动物状态、救助状态、领养申请状态需要严格按照流程更新，并与前端展示联动，逻辑判断较多，容易出现状态错乱、更新不及时等问题。

- 图片上传与文件处理

动物照片上传、格式校验、存储与回显需要前后端配合实现，是小组相对陌生的功能点，可能存在配置与调试难度。

7.5.2 协作风险

- 沟通不及时导致进度偏差

小组成员课程安排不同，若信息同步不及时、接口约定不清晰，可能出现重复工作或功能冲突。

- 任务衔接不顺畅

前端、后端、功能增强、测试等任务相互依赖，若某一环节延期，会影响后续联调与测试。

- 代码规范不一致

多人协作开发时，命名规范、目录结构、提交注释不统一，会增加代码整合与问题排查难度。

7.5.3 进度风险

- 开发周期紧张

从需求、设计、编码到测试、验收的整体周期有限，若前期需求反复修改，可能压缩后期开发与测试时间。

- 功能范围难以控制

若在开发过程中不断新增功能、优化细节，会导致工作量超出预期，影响核心功能交付。

- 问题集中在后期爆发

若自测不充分、联调开始过晚，可能导致缺陷集中出现，短期内修复压力大，影响验收与演示。

八、支持条件

8.1 计算机系统支持

本项目开发与运行所需计算机系统支持主要包括硬件设备、开发软件、运行环境、数据库环境、测试工具和版本管理工具。由于项目规模为课程设计级别，全部支持条件可由小组成员现有设备、学校网络和免费软件工具满足。

| 支持类别 | 所需条件 | 用途 | 满足方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备 | 成员个人电脑、键盘、鼠标、校园网络或家庭网络 | 代码编写、数据库运行、接口调试、文档撰写和演示 | 小组成员自备 |
| 操作系统 | Windows 10/11 或 macOS | 前后端开发、数据库部署、文档编辑 | 成员现有系统 |
| 前端环境 | Node.js、npm、Vue 3、Element Plus、浏览器开发者工具 | 前端页面开发、组件调试、接口调用 | 免费安装 |
| 后端环境 | JDK、Spring Boot、Maven/Gradle、Tomcat内嵌服务 | 后端接口开发、服务运行、业务逻辑实现 | 免费安装 |
| 数据库环境 | MySQL 8.0、数据库可视化工具 | 用户、动物档案、救助、领养、公告等数据存储 | 本地安装或免费环境 |
| 开发工具 | VS Code、IntelliJ IDEA Community、Git、Postman/Apifox | 代码开发、版本管理、接口测试 | 免费或社区版 |
| 测试支持 | 浏览器、接口测试工具、测试用例文档、缺陷记录表 | 功能测试、权限测试、兼容性测试和回归测试 | 小组自建 |
| 部署支持 | 本地运行环境或免费云平台试部署 | 课程演示、验收访问和系统展示 | 优先本地演示，视情况云端部署 |

8.2 小组协作支持

为保证项目按时完成，小组采用明确分工、阶段检查和集中联调相结合的协作方式。组长负责总体统筹、任务协调和进度跟踪；各模块负责人负责本模块设计、实现和自测；文档与测试负责人负责过程材料整理、测试用例编写、验收标准汇总和缺陷记录。

1. 沟通机制：通过微信群/QQ群进行日常沟通，关键节点进行线上或线下集中讨论，及时同步需求变更、接口变化和测试问题。

2. 版本管理：使用 Git 进行代码版本控制，前后端分别建立清晰目录结构，提交信息尽量说明修改内容，重要版本打标签或保留备份。

3. 接口协作：后端先给出接口文档或示例返回数据，前端根据接口进行页面联调；接口字段变更应及时通知相关成员。

4. 进度控制：按阶段检查完成情况，需求、设计、开发、测试和验收均设置阶段性成果，避免所有任务堆积到最后一周。

5. 质量保障：每个模块完成后先由负责人自测，再交由文档测试成员进行功能测试和回归测试，发现缺陷后记录并反馈给责任人修复。

6. 风险处理：若出现人员时间冲突、技术卡点或功能延期，优先保障核心功能闭环，必要时调整增强功能范围。

8.3 外部支持条件

本项目只是我们的课程作业，不依赖外部承包单位。外部支持主要来自课程教师答疑、助教学姐答疑、课堂资料、软件工程标准文档、开源框架官方文档、技术社区资料以及学校提供的学习环境。教师答疑用于明确文档格式、计划书要求和验收重点；在线教程和官方文档用于解决框架配置、接口调试、数据库连接、部署运行等技术问题。

九、验收标准

本项目验收以“系统能够运行、核心功能闭环、文档材料完整、测试结果可证明”为基本原则。所有核心功能应通过小组自测，并能够在课堂验收或老师抽查时完成现场演示。验收标准如下表所示。

| 编号 | 验收项 | 验收内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户注册、登录与退出 | 支持普通用户注册、登录、退出登录；登录后可进入个人中心；未登录用户访问需权限的功能时应被限制 | 注册、登录、退出流程可正常完成，错误账号或密码有提示，权限限制有效 |
| 2 | 个人信息管理 | 用户可查看与修改昵称、头像、联系方式等基础信息；可查看本人发布的档案、救助、领养相关记录 | 信息修改后能够正确保存并回显，用户只能查看和维护本人相关数据 |
| 3 | 游客模式与权限区分 | 游客可浏览公开信息但不能发布、编辑、删除或提交申请；普通用户与管理员权限不同 | 未登录状态下敏感操作被拦截，管理员后台普通用户不可访问 |
| 4 | 动物档案管理 | 支持新增动物档案，包含类型、性别、状态、发现地区、描述和照片等信息；支持本人编辑、删除；支持列表与详情查看 | 档案增删改查正常，照片或占位图片显示正常，数据与数据库一致 |
| 5 | 动物档案筛选与状态管理 | 支持按宠物类型、性别、状态、发现地区等条件筛选；状态包括待救助、救助中、待领养、已领养 | 筛选结果准确，状态修改后列表与详情同步更新 |
| 6 | 救助信息模块 | 用户可发布、编辑、删除本人救助信息，并关联对应动物档案；救助状态包括待处理、处理中、已完成 | 救助信息流程完整，状态可更新，非本人不能修改或删除 |
| 7 | 领养信息与申请模块 | 用户可发布领养信息，提交领养申请，关联目标动物，并查看本人申请进度与结果 | 申请提交成功后后台可查看，用户端能看到待审核、通过或驳回等状态 |
| 8 | 管理员后台 | 管理员可登录后台，查看用户列表，禁用违规用户，审核动物档案、救助信息和领养申请，发布与管理公告 | 管理员操作生效，审核结果能同步影响前台展示和用户申请状态 |
| 9 | 公共展示与检索 | 首页展示最新救助/领养信息，动物档案列表正常展示，支持分类检索和关键词搜索，公告可展示 | 公开页面无需复杂操作即可浏览，搜索和分类结果基本准确 |
| 10 | 数据统计 | 后台能够展示动物总数、救助数量、领养数量、状态分布等基础统计数据 | 统计结果与数据库现有数据基本一致，页面可正常显示 |
| 11 | 安全与数据校验 | 关键表单必填项校验、登录鉴权、角色权限、密码安全存储、非法操作拦截 | 无登录越权、跨用户修改、空数据提交等明显问题 |
| 12 | 性能与兼容性 | 主要页面在常规校园网络和普通电脑浏览器中可正常加载和操作 | Chrome/Edge等主流浏览器下页面无严重错位，核心页面加载时间控制在可接受范围内 |
| 13 | 测试材料 | 提供测试用例、测试结果、缺陷记录和修复说明 | 核心功能均有测试记录，未修复问题有说明 |
| 14 | 文档材料 | 提交软件任务计划书、需求分析说明、设计说明、测试报告、使用说明、汇报材料等 | 文档结构完整，内容与系统实现基本一致，可支持老师检查 |
| 15 | 演示验收 | 准备演示账号、演示数据和演示流程，能现场展示核心业务闭环 | 演示过程连续，能够完成从浏览、发布、申请、审核到状态更新的主要流程 |

其中，用户注册登录、动物档案管理、救助信息管理、领养申请、管理员审核、公共展示与检索为必须完成项；图片上传、统计图表、公告管理、智能推荐等为增强或加分项。若后期时间不足，应优先保证必须完成项达到可运行、可测试、可演示标准。

十、结论

综上所述，本项目归途 —— 流浪动物救助领养管理系统经过技术、经济、操作、社会等多方面可行性分析与项目实施规划，结果表明：

本项目技术成熟可靠、经济零成本可行、操作简单易用、社会价值积极，整体方案合理、任务明确、分工清晰、进度可控，能够在课程规定周期内完成开发、测试与验收交付。

因此，项目完全可行，建议立即启动开发工作。